## Slide 1: Releasen van Functionaliteit in Prodcuten
Zoals Voorbeeldbestanden

## Slide 2: PI en Sprint – Cadans(1)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
23-feb-2021
Program Increment 17
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 18
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 19
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
09-mrt-2021
22-mrt-2021
6-apr-21
20-apr-21
4-mei-21
18-mei-21
1-jun-21
15-jun-21
29-jun-21
13-jul-21
27-jul-21
10-aug-21
24-aug-21
7-sep-21
21-sep-21
7-sep-21
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD

## Slide 3: PI en Sprint – Cadans(2)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
02-nov-21
Program Increment 20
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 21
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 22
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
16-nov-21
30-nov-21
14-dec-21
28-dec-21
11-jan-22
25-jan-22
8-feb-22
22-feb-22
8-mrt-22
10-aug-21
5-okt-21
19-okt-21
21-sep-21
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD
01-jan-22

## Slide 4: PI, Sprint en Functionele Release – Cadans(1)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
23-feb-2021
Program Increment 17
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 18
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 19
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
09-mrt-2021
22-mrt-2021
6-apr-21
20-apr-21
4-mei-21
18-mei-21
1-jun-21
15-jun-21
29-jun-21
13-jul-21
27-jul-21
10-aug-21
24-aug-21
7-sep-21
21-sep-21
7-sep-21
Functionele Release A
Functionele Release B
F

## Slide 5: PI, Sprint en Functionele Release – Cadans(2)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
02-nov-21
Program Increment 20
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 21
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 22
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
16-nov-21
30-nov-21
14-dec-21
28-dec-21
11-jan-22
25-jan-22
8-feb-22
22-feb-22
8-mrt-22
10-aug-21
5-okt-21
19-okt-21
21-sep-21
01-jan-22
Functionele Release B
Functionele Release C
F

## Slide 6: PI, Sprint,FR en Productlijnen – Cadans(1)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
23-feb-2021
Program Increment 17
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 18
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 19
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
09-mrt-2021
22-mrt-2021
6-apr-21
20-apr-21
4-mei-21
18-mei-21
1-jun-21
15-jun-21
29-jun-21
13-jul-21
27-jul-21
10-aug-21
24-aug-21
7-sep-21
21-sep-21
7-sep-21
Functionele Release A
Functionele Release B
STAM Productlijn
STTR Productlijn
STOP Productlijn
TPOD Productlijn
STAM Productlijn
STTR Productlijn
STOP Productlijn
TPOD Productlijn
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD
F

## Slide 7: PI, Sprint, FR en Productlijnen – Cadans(2)
*) standaard z+1, PO + Arch bepalen x of y +1
02-nov-21
Program Increment 20
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 21
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Program Increment 22
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
16-nov-21
30-nov-21
14-dec-21
28-dec-21
11-jan-22
25-jan-22
8-feb-22
22-feb-22
8-mrt-22
10-aug-21
5-okt-21
19-okt-21
21-sep-21
01-jan-22
Functionele Release B
Functionele Release C
STAM Productlijn
STTR Productlijn
STOP Productlijn
TPOD Productlijn
STAM Productlijn
STTR Productlijn
STOP Productlijn
TPOD Productlijn
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD
PRE
PROD
p
w